榆林学院本科毕业设计（论文）任务书

院（系） 信息工程学院       专业  计算机科学与技术          班级  计21本1

| 课题名称 | 托管机构管理系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）起止时间 |  | 2024年12月10日——2025年5月10日（共14周） |  |  |  |
| 指导教师 | 郑欢欢 | 职称 | 副教授 | 所在教研室 | 物联网工程 |
| 学生姓名 | 苏宇成 | 学号 | 2112210142 | 任务下达日期 | 2024年12月10日 |
| 课题主要内容： 1、系统功能模块设计 学员管理：学员信息录入/编辑（姓名、年龄、班级、监护人信息等）、分班管理、考勤记录（人脸识别检测）。 班级管理：班级创建（班级名称、容量、负责教师）、课程表生成、班级动态发布（活动通知、作业提醒）。 缴费管理：费用标准设置（托管费、餐费）、账单生成、在线支付接口对接、缴费记录查询。 家校互动：家长端小程序/Web端（查看学员动态、接收通知、留言反馈）、教师端消息推送。 权限管理：角色分级（管理员、教师、家长），数据访问权限控制。 报表统计：学员出勤率统计、费用收支报表、班级运营数据分析。 2、数据库设计 概念设计：ER图（涵盖学员、班级、缴费、用户等核心实体关系）。 逻辑设计：数据表结构（如student_info、class_schedule、payment_record等表字段及约束）。 物理实现：基于MySQL或PostgreSQL的建表语句及索引优化。 3、技术实现 前端：Vue.js/React + Bootstrap实现响应式界面。 后端：Spring Boot（Java）或Django（Python）框架开发RESTful API。 移动端：可选微信小程序集成家长端功能。 |  |  |  |  |  |
| 课题任务的具体要求： 1、需求分析 调研托管机构实际业务流程，输出功能需求说明书（含用例图）。 2、系统设计 完成系统架构图、模块划分图及数据库设计文档。 界面原型设计。 3、开发与测试 实现核心功能模块代码，需符合MVC分层规范。 集成测试：功能测试（如缴费流程完整性）、性能测试（并发用户支持）。 4、毕业论文撰写 撰写毕业设计论文，包含需求分析、系统设计、关键技术实现、测试结果与总结。 提交完整源代码、数据库脚本、系统演示视频（5分钟内）。 |  |  |  |  |  |
| 拟定的工作进度及要求（以周为单位） 第1--2周：查阅文献、收集资料，并提交开题报告，熟悉开发平台，确定系统功能，并更深层次掌握相关的设计工具。 第3--4周：技术方案设计：系统总体描述、功能说明、数据库设计。 第5--8周：根据系统的总体设计划分各个模块，并完成主界面的设计、菜单功能模块的设计、完成系统参数模块的设计。 第9--10周：进行系统的测试。 第11--12周：完成毕业论文，提交论文初稿。 第13周：反馈论文修改意见，对论文进行二次修改。 第14周：论文定稿及提交，准备毕业答辩。 |  |  |  |  |  |
| 主要参考文献 [1] 唐琳.基于人脸识别技术的学生课堂考勤管理系统的设计与实现[J].数字技术与应用,2023,41(09):208-210. [2] 丁茂震,纪雨.基于微信小程序的人脸访客管理系统的设计与实现[J].网络安全和信息化,2022,(10):99-102. [3] 张宝飞.基于指纹识别技术的住校生考勤管理系统的设计与实现[J].软件,2017,38(08):161-166.. [4] 陆惠恩,褚秋砚.软件工程(第4版)[M].北京:人民邮电出版社,2023:12-284. |  |  |  |  |  |
| 指导教师（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 教研室主任（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 任务接受人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |